|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цел 1: Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПОДПРОГРАМА за предотвратяване образуването на отпадъци** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стратеги-ческа цел | Опера-тивна цел | Дейности /мерки/ | | Бюджет | | Източници на финансиране | | Срок за реализация | | Очаквани резултати | | Индикатори за изпълнение | | | Отговорни институции |
|  |  |  | | *хил.лв* | |  | |  | |  | | *текущи* | *целеви* | | *водеща и*  *партньор* |
| Намаляване на вредното действие на отпадъците, чрез  предотвратяване образуването им. | Намаляване на  количеството отпадъци | Актуализиране и допълване на системите за организирано сметосъбиране и  разделно събиране  **Закупени 10 бр. контейнери тип „Бобър” за събиране на СБО** | | 6 030 | | Общински бюджет | | 30.12.2020 г. | | Намаляване на  нерегламентирано  изхвърлените  отпадъци | | Ежегодна  оптимизация на  системата  Брой на  допълнените  контейнери | До 2020 г.  поддържане на  ефективна система | | Кмет  Зам.кмет |
| Насърчаване на населението към използване на опаковки за многократна употреба, чрез обвързване с ТБО и провеждане на информационни кампании  **Чрез кметовете на нас. места се провеждат информационни кампании** | | **-** | | План-сметка | | 30.12.2020 г. | | Намаляване  образуването на  отпадъци | | Поетапно  преминаване към  многократно  използване на  продукти | В края  на  програмния  период  повече  домакинства  използващи  продукти за  многократна  употреба | | Община  Хитрино |
| Съдействие и насърчаване на частни лица при интерес за изграждане на центрове за  повторна употреба на отпадъци | | **-** | | ОП  „Конкурентоспособност и  иновации | | постоянен | | Предотвратяване и  намаляване  образуването на  отпадъци | | Изградени  центрове  за  повторна  употреба | Изграждане на  повече  центрове  за  повторна  употреба  на  различни  отпадъци | | Община Хитрино |
| Изграждане на площадка за събиране на едрогабаритни и опасни отпадъци от домакинствата  **В началото на м. май 2018 г. стартира строителството на Пилотен общински център-Шумен за събиране на опасни отпадъци от населението. Във връзка с организацията на дейностите по проекта предстои да бъдат изготвени и подписани договори между община Шумен и общините от РСУО-Шумен. Оператор на площадката ще бъде ОП „Чистота”** | | - | | План-сметка  Отчисления по  чл.64 от ЗУО  Частни  инвестиции | | 30.12.2020 г. | | Предотвратяване и  намаляване  образуването на  отпадъци | | Ежегодно  проведени  мерки и  етапи за  изграждане на  площадката | Изградена  площадка | | Община Хитрино  Регионално сдружение |
| Провеждане на информационни кампании за запознаване на населението с политиките за управление на отпадъците и  начините на тяхното разделяне и третиране  **Ежегодно община Хитрино съвместно с организациите по оползотворяване „Булекопак” АД, „Рекобат” АД, „Грийнтех България” АД и „Метарекс” ООД провеждат информационни кампании** | | - | | Общински  бюджет  Булекопак”  АД | | постоянен | | Предотвратяване и  намаляване  образуването на  отпадъци | | Ежегодно  провеждане на  кампании | Брой  проведени  кампании | | Ресорен зам.кмет  „Булекопак” АД |
| Въвеждане и организиране на системи за събиране на различните потоци отпадъци  **На територията на община Хитрино са въведени следните системи:**  **-разделно събиране на отпадъци от опаковки,**  **-разделно събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъци от ИУЕЕО,**  **-събиране, временно съхраняване, транспортиране, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА,**  **-събиране, временно съхраняване, транспортиране и предаване за последващо третиране, включително оползотворяване на ИУГ;**  **-система за управление на отпадъци от МПС** | | - | | Общински  бюджет  План-сметка  ПУДООС  Отчисления по чл.64 от ЗУО | | 30.12.2020 г. | | Предотвратяване и  намаляване  образуването на  отпадъци | | Ежегодни  мерки за  въвеждане  на  системи за  събиране  на  отпадъци | Брой  въведени  системи  и брой  обхванати потоци  отпадъци | | Кмет  Ресорен зам.кмет |
| Проектиране и изграждане на инсталация за предварително третиране  **Изградена е претоварна станция за ТБО на територията на с. Близнаци, общ. Хитрино** | | 4 212.973 | | ОПОС 2014-2020  Общински  бюджет  Отчисления по чл.64 от ЗУО | | 30.12.2020 г. | | Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци | | Ежегодни  мерки и  дейности  за  разделно  събиране  на тези  отпадъци | Изградена  Инсталация за предварително третиране | | Кмет  Ресорен зам.кмет |
| Създаване на организация за разделно събиране на растителни и биоразградими отпадъци от поддържането на паркове, градини, площади, от дейността на ресторанти, заведения за обществено хранене и др  **Закупени са 2 бр. дробилки за поддържането на паркове, градини, площади** | | 48 000 | | Общински  бюджет  План-сметка  Отчисления по чл.64 от ЗУО | | 30.12.2020 г. | | Предотвратяване  образуването на  отпадъци  и  екологосъобразно  третиране | | Ежегодни  мерки и  дейности  за  разделно  събиране  на тези  отпадъци | Създадена  ефективна  система  за  разделно  събиране и  третиране на тези  отпадъци | | Кмет  Ресорен зам.кмет |
| Поддържане на секцията „Околна среда“ в интернет сайта на Общината и публикуване на графици за събиране на отпадъци, места за временно съхранение и предаване на различните потоци отпадъци  **Постоянно допълване и актуализиране на секцията в интернет сайта на общината** | | - | |  | | Постоянен | | Информираност на  населението по  мерките и  дейностите | | Постоянно  допълване  и  актуализиране на  секцията в  интернет  сайта | Повече  информираност  на  населението  относно  мерките  при  управление на  отпадъците | | Връзки с общественост на Общината |
| Поставяне на предупредителни знаци за забрана изхвърлянето на отпадъци на определени места  **Поставени са 20 бр. предупредителни знаци по населените места** | | - | | Общински бюджет | | 30.12.2018 г. | | Предотвратяване  образуването на  отпадъци | | Брой  поставени  знаци | Предотвратяване  изхвърлянето на  отпадъци извън  регламентираните места | | Кметове и кметски  наместници |
|
| Ограничаване достъпа на автомобили до крайпътни дерета и места, там където е възможно с цел да не се изхвърлят отпадъци с камиони, каруци, автомобили и др.забранителни табели, видеонаблюдение,бариери и др  **Поставени са 20 бр. забранителни табели по населените места** | **-** | | Общински бюджет | | *30.12.2018 г.* | | Предотвратяване  образуването на  отпадъци | | Брой  ограничени места | | Предотвратяване  и намаляване  нерегламентирано  изхвърляне на  отпадъци | кметове и  кметски наместници  по населени места | |
| Информиране на населението за начините и местата за изхвърляне / предаване на различни видове отпадъци  **Населението в населените места се информира чрез раздаване на брошури от страна на кмета на съответното населено място** | **-** | | - | | 30.12.2018 г. | | Предотвратяване  образуването на  отпадъци | | Ежегодно  информиране на  населението | | Увеличаване на  информираната  общественост | кметове и  кметски наместници | |
| Ежегодна подмяна на амортизирани съдове | - | | План-сметка | | Ежегодно | | Предотвратяване  разпиляването на  отпадъци | | Брой  подменени съдове | | Ефективна  система  за  събиране на  отпадъци | Община Хитрино | |
| Почистване на места, замърсени с отпадъци със специализирана техника  **На територията на община Хитрино във всички кметства (21 бр.) има закупени ръчни косачки и триони, с които се почистват всички дерета, язовири, общински пътища от прорасла дървесна и храстова растителност и от битови отпадъци, също така е закупена хидравлична прикачна косачка „Мулчер” UEMME TT 130. Използва се за косене и поддръжка на крайпътния банкет на четвъртокласна пътна мрежа, която е 88 км. на територията на община Хитрино.** | - | | План-сметка  Общински бюджет | | 30.12.2020 г. | | Предотвратяване на замърсяване на места с отпадъци | | Брой почистени места | | Липса на замърсени места  с отпадъци | Кмет  Ресорен зам. кмет | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци** | | | | | | | | | |
| **ПОДПРОГРАМА за разделно събиране и изпълнение на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци най-малко от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло** | | | | | | | | | |
| Стратеги  ческа цел | Оперативна цел | Дейности /мерки/ | Бюджет | Източници на финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | | Отговорни институции |
|  |  |  | *хил.лв* |  |  |  | *текущи* | *целеви* | *Водеща и партньор* |
| Увеличаване на количествата рециклирани и  оползотворени отпадъци и намаляване на риска за  околната среда от депонираните отпадъци. | Достигане на целите за подготовка за повторна  употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от  хартия, метали, пластмаси и стъкло | Избор на оператор за дейностите по сепарираща инсталация и претоварна станция в с.Близнаци  **Открита процедура за обществена поръчка за „Избор на изпълнител за управление, стопанисване и експлоатация на сепарираща инсталация за нуждите на общините Хитрино, Венец и Каолиново”** | 1 320 | Частни  инвестиции  ОП „Конкуренто  способност и  иновации“ | 30.12.2018 г | Увеличаване на местата за предаване на отпадъци за рециклиране | ЗОП-процедура | Ефективно  използване на системата | **Община Хитрино**  Община Каолиново  Община Венец |
| Организиране на кампании и конкурси с цел популяризиране и насърчаване на  населението към използване на метода на  разделното събиране и изхвърляне на  отпадъците  **Кампании и конкурси се организират от „Булекопак” АД. Участници в конкурсите са деца и ученици от училища и детски градини** | **-** | Общински  бюджет  ТБО | 30.12.2020 г. | Увеличаване използването  на системата | Брой  проведени  кампании | Ефективно  използване на системата | Община  Хитрино  „ Булекопак “ АД |
| Усъвършенстване на системите за разделно събиране на отпадъци от специфичните отпадъчни потоци и на масово разпространени опасни отпадъци от домакинствата /луминисцентни лампи, батерии, акумулатори и отработени масла, електрическо и електронно оборудване/  **Община Хитрино има сключени договори със следните организации по оползотворяване:**  **-„Грийнтех България” АД за разделно събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъци от ИУЕЕО,**  **-„Рекобат” АД за събиране, временно съхраняване, транспортиране, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА,**  **-„Метарекс” ООД за събиране, временно съхраняване, транспортиране и предаване за последващо третиране, включително оползотворяване на ИУГ. Съгласно сключените договори между община Хитрино и организациите по оползотворяване „Рекобат” АД, „Грийнтех България” АД, „Метарекс” ООД се организират кампании за предаване на НУБА, ИУЕЕО, ИУГ от населението минимум два пъти годишно на дати определени от община Хитрино и съгласувани с организациите по оползотворяване** | - | Общински бюджет | 30.12.2020 | Общината разполага с допълнителни възможности за разделно събиране и отчитане на рециклируеми отпадъци | Предварителни дейности, проучване на организациите и сключване на договор | Сключени договор с организации по оползотворяване | Община Хитрино |
| Стимулиране и оказване на съдействие на  физически и юридически лица към изграждане на площадки за предаване и  третиране на различни видове отпадъци | **-** | Частни  инвестиции  ОП „ Конкуренто  способност и  иновации“ | постоянен | Увеличаване на местата за предаване на отпадъци | Брой  изградени  площадки | Повече  изградени  площадки за  събиране на  отпадъци | Община  Хитрино |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦЕЛ №2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци** | | | | | | | | | |
| **ПОДПРОГРАМА за разделно събиране и постигане на целите за биоразградимите битови отпадъци в т.ч. за биоотпадъците.** | | | | | | | | | |
| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности /мерки/ | Бюджет | Източници на финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | | Отговорни  институции |
|  |  |  | *хил.лв* |  |  |  | *текущи* | *целеви* | *водеща и партньор* |
| Количеството на депонираните биоразградими битови отпадъци е под 50% от общото количество на същите  отпадъци, образувани от Общината през 1995 г. | достигане на целите и изискванията за биоразградимите  отпадъци | Изготвяне на актуален  морфологичен анализ на  отпадъците в Общината с цел  определяне на състава и  количеството биооразградими  отпадъци в потока на смесените  битови отпадъци  **Съгласно чл. 52, ал. 3, т. 2 от ЗУО „Програмата за управление на отпадъците в община Хитрино с период на действие 2015-2020 г.” е актуализирана. Актуализирани са данните в програмата, морфологичния анализ на отпадъците на общината и прогнозните количества отпадъци** | - | Общински  бюджет  План-сметка | 30.12.2018 г. | Установен  състав на  отпадъците | Възлагане  изготвянето на  анализа | Изготвен  анализ на  отпадъците | Община Хитрино |
| Организиране на разделно събиране на градинските отпадъци в **т.ч** закупуване на дробилка  **Закупени са 2 бр. дробилки** | 48 000 | Общински  бюджет  План-сметка  отчисления по чл.64 оот ЗУО | 30.12.2018 г. | Предотвратяване  депонирането  на градински  отпадъци | Изготвени  графици за  разделно  събиране | Създадена  организация за  събиране на  градински  отпадъци | Община Хитрино |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци** | | | | | | | | | |
| **ПОДПРОГРАМА за изпълнение на изискванията и целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъци** | | | | | | | | | |
| Страте-гическа цел | Опера-тивна цел | Дейности /мерки/ | Бюджет | Източници на финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | | Отговорни  институции |
|  |  |  | *хил.лв* |  |  |  | *текущи* | *целеви* | *водеща и партньор* |
| Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване на риска за околната среда | Достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на  строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради | Определяне на правила и изисквания за включване в обществените поръчки за избор на изпълнител на СМР  **Правилата и изискваиията за отстраняване на строителни отпадъци са заложение в документацията за избор на изпълнител на поръчките за СМР. Зададени са инструкции за спазване на нормативната уредба за околната среда и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците** | - | - | 30.12.2018 г. | Изпълнение  на изискванията  на законодателството | Изготвени  правила | Създадена  организация за  покриване на  изискванията | Кмет  Зам.кмет |
| Изменение на общинските наредби и вменяване на изисквания за  задължения при третиране на строителни отпадъци и контрол от общинските длъжностни лица по спазването им  **Общински съвет Хитрино е приел „Наредба за управление на отпадъците на територията на община Хитрино”, която е актуализирана през 2018 г. Контролът относно спазването на разпоредбите на Наредбата се осъществява от общинските длъжностни служители** | - | - | 30.12.2018 г. | Контрол  върху дейностите на  управление на СО | Променена  местна  нормативна  уредба | Вменена  отговорност за  третиране на СО | Кмет  Зам.кмет  Юрисконсулт |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цел 2: Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци и намаляване и предотвратяване на риска от депонираните отпадъци** | | | | | | | | | | | |
| **ПОДПРОГРАМА за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци** | | | | | | | | | | | |
| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности /мерки/ | Бюджет | Източници на финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | | Индикатори за изпълнение | | Отговорни институции | |
|  |  |  | *лева* |  |  |  | | *текущи* | *целеви* | *водеща и партньор* | |
| *Електрическо и електронно оборудване* | | | | | | | | | | | |
| Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени  отпадъци и намаляване на риска за околната среда от депонираните отпадъци | Изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на МРО | Изграждане на площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от  ИУЕЕО от граждани  **В началото на м. май 2018 г. стартира строителството на Пилотен общински център-Шумен за събиране на опасни отпадъци от населението (включително събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от ИУЕЕО). Във връзка с организацията на дейностите по проекта, предстои да бъдат изготвени и подписани договори между община Шумен и общините от РСУО-Шумен. Оператор на площадката ще бъде ОП „Чистота”** | - | Общински бюджет  Частни инвестиции | 30.12.2020 г. | Разделно  събиране  на ИУЕЕО | | Извършени мерки за израждане на  площадка | Изградена  площадка | Община Хитрино  Частни инвестиции  Регионално  сдружение | |
| Провеждане на кампании сред населението, поне два пъти годишно за  запознаване с управлението на тези отпадъци  **Община Хитрино съвместно с организацията по оползотворяване „Грийнтех България” АД провеждат такива кампании** | - | фирма / или организация по оползотворяване | 30.12.2020 г. | Увеличаване  количествата на  разделно  събрано  ИУЕЕО | | Проведени  кампании | Информираност  на населението | Община Хитрино  сключен договор  с фирма / или организация по оползотворяване | |
| Обобщаване и публикуване на информация за местата на събиране на отпадъци от ИУЕЕО, както и изготвяне на годишна справка за количеството събрано такова  **Съгласно договора между община Хитрино и „Грийнтех България” АД има одобрен график за разделно събиране на ИУЕЕО за 2018г. и местата на събиране на отпадъци от ИУЕЕО са оповестени по предварително обявен график в населените места на общината** | - |  | ежегодно | Прозрачност и  информираност при  управление на  ИУЕОО | | Публикувана  информация | Информираност  на населението | Община Хитрино  сключен договор  с фирма / или организация по оползотворяване | |
| Създаване на регистър на лицата, притежаващи разрешителни документи  за дейности с отпадъци от ИУЕЕО на територията на Общината  **На територията на община Хитрино няма такива лица** | - | - | 30.12.2018 г. | Прозрачност и  информираност при управление на ИУЕОО | | Създаден  регистър | Създадена база  данни за  образуваните  ИУЕЕО на  територията на  Общината | Община  Хитрино  РИОСВ-Шумен | |
| *Батерии и акумулатори* | | | | | | | | | |
| Оптимизиране на системата за събиране  на батерии и акумулатори  **Съгласно договора между община Хитрино и „Рекобат” АД има одобрен график за разделно събиране на НУБА за 2018г. и местата на събиране на отпадъци от НУБА са оповестени по предварително обявен график в населените места на общината** | - | “Рекобат” АД | ежегодно | Увеличаване на  разделно  събраните  НУБА | | Справка за  разположение на системата | Достъпност на  системата за  гражданите | Община  Хитрино  “Рекобат” АД | |
| Подмяна на амортизирани съдове за събиране на батерии  **Изпълнява се** | - | “Рекобат” АД | 30.03.2019 г. | Увеличаване на  разделно  събраните  НУБА | | Количество на  подменени  съдове | Създадена  ефективна  система | Община  Хитрино  “Рекобат” АД | |
| Увеличаване на съдовете за събиране на батерии и увеличаване на местата за  тяхното поставяне  **Поставен е 1 бр. съд за събиране на батерии в Общинска служба по земеделие** | - | “Рекобат” АД | 30.03.2019 г. | Увеличаване на  разделно  събраните  НУБА | | Брой поставени  съдове за  събиране | Ефективност и  достъпност на  системата | Община  Хитрино  „Рекобат” АД | |
| Засилване на контрола от страна на Общината за спазване на забраната за изхвърляне на отпадъци от батерии и акумулатори, извън регламентираните за целта места | - | - | 30.12.2020 г. | Увеличаване  количествата на  разделно  събрани  НУБА | | Извършени  проверки и  предприети мерки | Създадена  ефективност за  използване на  системата | Община  Хитрино | |
| *Негодни за употреба гуми* | | | | | | | | | |
| Изготвяне на списък с местата, където могат да се предават отпадъци от  негодни за употреба гуми  **Съгласно сключеният договор между община Хитрино и „Метарекс” ООД има одобрен график за разделно събиране на излезли от употреба гуми и местата на събиране на отпадъци от ИУГ са оповестени по предварително обявен график в населените места на общината** | - | - | 30.03.2019 г. | Информираност и  прозрачност | | Изготвен списък | Създадена база  данни за негодни за употреба гуми | Община Хитрино  РИОСВ-Шумен  Фирми,  притежаващи  разрешителни  документи за  такава дейност | |
| Сключване на договор с организация по  оползотворяване на негодни за употреба  гуми и/или с лице, притежаващо  разрешителен документ за тази дейност  **През 2016 г. община Хитрино сключи договор с „Метарекс” ООД за събиране, временно съхраняване, транспортиране и предаване за последващо третиране, включително оползотворяване на ИУГ** | - | Организация по оползотворяване  Лице  притежаващо  документ по  чл.35 от ЗУО | 30.03.2018 г. | Разделно  събриране  на НУГ | | Предприети  действия за  сключване на  договор | Сключен договор | Кмет  Зам.кмет | |
| *Излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/* | | | | | | | | | |
| Изготвяне на указания и правила за събиране на ИУМПС, находящи се на  територии общинска и/или държавна собственост  **Обществените отношения във връзка със събирането на ИУМПС са уредени с наредба, а именно: „Наредба за управление на отпадъците на територията на община Хитрино” (последна актуализация 24.08. 2018 г.)**  **В раздел тринадесети са вменени задълженията на гражданите и служителите на общинска администрация за събирането на ИУМПС, находящи се на територии общинска и/или държавна собственост** | - | - | 30.03.2019 г. | Събиране  и третиране  на ИУМПС | | Изготвени  правила/указания | Създадена  организация за  управление на  ИУМПС | Кмет  Зам.кмет  ОУ на МВР | |
| Изграждане на площадка или сключване на Договор с оператор на съществуваща площадка за предаване и събиране на тези отпадъци /площадка за събиране на едрогабаритни и опасни отпадъци/  **От 2013г. община Хитрино има сключен договор с „Българска рециклираща компания” АД за събирането и съхраняването на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, намиращи се върху общинска собственост на територията на общината, съгласно съгласуван график с нея** | - | Общински  бюджет  Организация по  оползотворяване | 30.03.2019 г. | Управление на  ИУМПС | | Предприети  действия и мерки  за изграждане на  площадка/  сключване на договор | Сключен  договор/изградена площадка | Кмет  Зам.кмет  Частни  инвеститори | |
| Информиране на обществеността за местата, където могат да се предават ИУМПС  **Изпълнява се с раздаване на информационни материали – брошури и залепване на плакати на общодостъпни места** | - | - | 30.03.2019 г. | Информираност на  населението | | Публикувана  информация за  населението | Създадена база  данни за ИУМПС | Зам.кмет | |
| *Битови неопасни отпадъци* | | | | | | | | | | | |
|  | | Мониторинг и следексплоатационни грижи за рекултивираните общински депа | - | Отчисления по  чл.64 от ЗУО | постоянен | | Намаляване риска за околната среда | Информиране на населението за закриването им | Създадена организиция за контрол | | Община  Хитрино |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цел 3: Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда** | | | | | | | | | |
| **Подпрограма за запазване и подобряване на административния капацитет на институциите отговорни за управлението на отпадъците** | | | | | | | | | |
| Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности /мерки/ | Бюджет | Източници на финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | | Отговорни институции |
|  |  |  | *хил.лв* |  |  |  | *текущи* | *целеви* | *водеща и партньор* |
| Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда. | подобряване качеството на информацията и  административния капацитет в Общината | Определяне на лица, които да извършват административната  дейност, свързана с Регионалното  сдружение за управление на  отпадъците  **Определени лица:**  **Кмет;**  **Ресорен зам.-кмет** | **-** | **-** | 25.02.2011г. | Регионално  управление | Определени лица | Административно  управление | Кмет  Зам.кмет |
| Определяне на отговорни лица за водене на точна ежемесечна отчетност по отношение на управление на отпадъците в Общината  **Определено длъжностно лице:**  **еколог** | **-** | **-** | 30.12.2018 г. | Управление  на отпадъците  в Общината | Определени  длъжностни лица | Създаване  на база  данни за  управление  на  отпадъците | Кмет  Зам.кмет |
| Обучителни семинари на  длъжностни лица, свързани с  подготовка на проекти за управление на отпадъците | - | Общински  бюджет | 30.12.2020 г. | Ефективно  управление  на  дейностите | Проведени  семинари | Компетентност на  длъжностните лица | Кмет  Зам.кмет |
|  |  | ***Осигуряване на достатъчно и надеждни данни за отпадъците*** | | | |  |  |
| Извършване периодично на морфологичен анализ  на отпадъците, с който се следи за вида и състава на отпадъците | - | Общински  бюджети  План-сметки | 30.12.2020 г. | Контрол  върху  състава на  отпадъците | Изготвен  морфологичен  анализ | Събрани  данни за  състава на  отпадъците | Община Хитрино  Регионално депо Шумен |
| Периодично актуализиране на  отчетите на фирмата, извършваща  дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците  **Съгласно чл. 7, т. 2 и 3 от Наредба № 1/ 04.06.2014г. количествата събрани отпадъци всеки месец се описват в Отчетна книга за събиране и транспортиране или за събиране и съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на Приложение 2 от ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на Приложение 1 от ЗУО)** | **-** | - | Ежегодно | Ефективно  управление  на  дейността | Отчети  за  извършвани  дейности | Ефективна,  оптимизирана и  работеща  система | Зам.кмет |
| Изготвяне и публикуване на месечни  или тримесечни справки за  образуваните, събраните и  предадените за третиране отпадъци  /вид на отпадъка, начин на третиране,  количество и др./ | **-** | - | ежемесечно | Прозрачност и  предоставяне на  достатъчна  и надеждна  информация | Изготвени и  публикувани  отчети |  | Община Хитрино |
| Изготвяне и публикуване на справки и отчети, относно процента на  обхванато население от системите за  разделно събиране на отпадъците,  събраното количество, от тях  оползотворения отпадък и предадения за обезвреждане. | **-** | - | ежегодно | Прозрачност при  Управление на  отпадъците | Изготвени  справки  и отчети | Създадена  организация  за набор на  информация | Община Хитрино |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цел 4: Превръщане на обществеността в ключов фактор за прилаганена йерархията на управление на отпадъците** | | | | | | | | | |
| **ПОДПРОГРАМА за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по въпросите на управлението на отпадъците** | | | | | | | | | |
| Стратеги-  ческа цел | Оператив-на цел | Дейности /мерки/ | Бюджет | Източници на финансиране | Срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | | Отговорни институции |
|  |  |  | *хил.лв* |  |  |  | *текущи* | *целеви* | *Водеща и партньор* |
| Превръщане на обществеността в ключов фактор на управление на отпадъците | Подобряване на информироността и участието на населението и бизнеса о/о дейностите по УО | Поддържане на актуална информация за дейността чрез секция Екология в сайта на общината | - | Общински  бюджет | 30.12.2018 г | Информираност на населението и бизнеса | Публикуване на актуализирана информация | Достъпна информация за отпадъците | Община Хитрино |
| Повишаване на екологичното съзнание чрез огранизиране на обучения, изготвяне на плакати, брошури и др.  **Изпълнява се чрез раздаване на информационни материали –брошури и залепване на плакати на общодостъпни места** | - | Общински бюджет | ежегодно | Информираност и пряко участие на населението в общината | Изготвяне на информационни материали,  проведени обучения | Компетентна и информирана общественост | Община Хитрино |
|  |  | Поддържане на горещ телефон за подаване на сигнали, жалби, предложения, свързани с УО | - | - |  | Участие на населението при контрол на дейността по отпадъци | Брой подадени сигнали, предложения и др. | Контрол на отпадъците с участие на населението и бизнеса. | Зам. кмет |
|  |  | Организиране на различни мероприятия - почистване на зелени обществени площи, локални сметища и др.  **Всяка година община Хитрино организира най-различни мероприятия за населението, свързани с опазване на околната среда. Ежегодно след края на зимния период община Хитрино организира и провежда традиционна кампания за пролетно хигиенизиране на населените места. Кампанията включва организирани дни за почистване и хигиенизиране на териториите за обществено ползване в населените места с участието на граждани, фирми и обществени организации, също така общината участва в кампанията „Да изчистим България заедно”.** | 5 000 | Общински бюджет | Ежегодно  ООп | Информираност и участие на населението и бизнеса | Брой включени участници | Създадени условия за привличане на населението | Зам.кмет |

Изготвил:

А. Хабил - еколог