*Приложение № 1 от 1 към Решение № 19 от 25.02.2021 г., Протокол № 2, точка 8 на ОбС Хитрино!*

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХИТРИНО, ОБЛАСТ ШУМЕН

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2020 Г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ

„ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ХИТРИНО ЗА ПЕРИОДА

2016 – 2020 Г.”

|  |
| --- |
| **VIII. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ** |
| **ДЕЙНОСТ** | **ЗАДАЧА** | **СРОК** | **ФИНАНСИРАНЕ** | **ЕФЕКТ** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| * 1. **Да се намалят нивата на замърсителите в атмосферния въздух с цел достигане на установените норми за вредни вещества**
 |
| **Ограничаване на емисиите от битово отопление** | Подобряване на енергийната ефективност и използване на алтернативни източници на енергия**През 2020 г. приключи изпълнението на проект:****„Светлина за нов живот, чрез изграждане, реконструкция и обновление на улично осветление в с. Хитрино, община Хитрино” с ИД № 27/07/2/0/00937**  | постоянен | Собствени средства, ПУДООС, осигуряване на условия за ползване на кредити, ПРСР 2014-2020 | Повишаване на енергиината ефективност и намаляване количествата използвани горива и съответно намаляване емисиите от SO2 и прах в димните газове |
| **Ограничаване на емисиите от транспорта** | Реализация на инвестиционните проекти свързани с реконструкция на улици**През 2020г. приключи реализацията на следните инвестиционни проекти:****- „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в с. Хитрино, област Шумен, в рамките на проект: „Повишаване качеството на живот и създаване на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на с. Хитрино, община Хитрино“, с ИД № 27/07/2/0/00932“;**- **„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в с. Хитрино, област Шумен, в рамките на проект: „Устойчив жизнен стандарт и нараснала привлекателност за населението, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на с. Хитрино, община Хитрино“, с ИД № 27/07/2/0/00933“;**- **„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в с. Хитрино, област Шумен, в рамките на проект: „Обновление на с. Хитрино, община Хитрино, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа“, с ИД № 27/07/2/0/00934“;**- **„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в с. Хитрино, област Шумен, в рамките на проект: „Създаване на подобрена среда за живот на населението, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на с. Хитрино, община Хитрино“, с ИД № 27/07/2/0/00935“** | 2016 - 2020 г. | ПРСР 2014-2020, собствени средства | Намаляване на неорганизираните прахови емисии;Снижаване на замърсяването на въздуха с емисии, изпускани с автомобилните газове (прах, азотни, серни и въглеродни оксиди, сажди, летливи органични съединения) |
| Изпълнение на задължителните условия при транспорт на прахообразуващи товари за наличие на покривало на всеки автомобил**Изискване към всички инвестиционни проекти да бъде включено в част (ПУСО)** | постоянен |
| Изграждане на прахо и шумо изолиращаи паравани в училища, детски градин и от дървесна и храстова растителност**При изготвянето на инвестиционни проекти за детски градини, училища се поставя като изискване** | 2016 - 2020 г. |
| * 1. **Обогатяване и доизграждане на Зелената система**
 |
| **Развитие на системата от паркове** | Проектна готовност за изграждане на паркови пространства в населените места**4 бр. за Хитрино;****20 бр. за всички населени места** | 2016 - 2020 г. | ПРСР 2014-2020, външно финансиране, собствени средства | Постигане на устойчивост на Зелената система |
| * 1. **Опазване и поддържане на биологичното разнообразие**
 |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Устойчиво ползване на лечебните растения** | Създаване на организация за събиране на билки от находища в общински земи и съответно реализиция на приходи от такси, включително като се възползват от програми за заетост на безработни**През 2020 г. не са издадени разрешителни за бране на билки.**  | 2016 - 2020 г. | Собствени средства, външно финансиране | Устойчиво ползване и опазване на лечебните растения  |
| **Устойчиво ползване на горските ресурси** | Изпълнение на мерките заложени в плана за управление на общинските горски територии**Горските територии се стопанисват от ДЛС „Паламара“ с. Венец, въз основа на подписан договор.**  | 2016 - 2020 г. | Собствени средства, външно финансиране | Устойчиво ползване и опазване на горските ресурси |

 |
| **IV. Да се подобри състоянието на река Каменица** |
| **Почистване и на дерета на реки** | Ежегодно възлагане на машинно и ръчно почистване на участъците с най-ниска проводимост от дерета | ежегодно | Собствени средства, външно финансиране | Подобрен отток на водното течение, почистено дере от наноси, прорасла растителност и битови отпадъци. Подобрени показатели на водите и спазване на екологичните параметри на повърхностните водни тела съгласно Наредба Н-4. |
| Стриктен контрол на изхвърляните в дерета на реките отпадъци и санкции за нарушителите**Ежегодно се правят проверки от общинска администрация Хитрино и от РИОСВ – гр. Шумен** |  |
| Стриктен контрол на изпусканите в дерета на реките води и санкции за нарушителите | ежегодно |
| **V. Да се подобри ефективността на дейностите по управление на отпадъците на територията на общината** |
| **Подобряване ефективността на дейностите по сметосъбиране (в т.ч. и разделно събиране), сметоизвозване и почистване територията на общината** | Ежедневен контрол по изпълнение на договорите за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване | постоянен | Собствени средства | По-добра ефективност на качеството на предоставяната услуга |
| Организиране и провеждане на кампании за почистване **Ежегодно след края на зимния период Община Хитрино организира и провежда традиционна кампания за пролетно хигиенизиране на населените места, но през 2020г. поради пандемията „Ковид 19“, всяко домакинство си почисти пространството около дома си.** | ежегодно |  | Ангажиране на обществеността и недопускане на нови замърсявания |
| **Подобряване ефективността на дейностите по управление на масово разпространените отпадъци** | Намаляване на количеството битови отпадъци за крайно третиране | ежегодно | - | По висока събираемост на разделно събрани отпадъци |
| Увеличаване на количествата и видовете отпадъци, събирани с цел рециклиране иповторна употреба | ежегодно |  | По висока събираемост на разделно събрани отпадъци |
| **такса битови отпадъци – въвеждане на механизъм за заплащане според количеството отпадъци** | Актуализиране на таксата за битови отпадъци**Таксата за битови отпадъци не е актуализирана** |  |  | Осигурени средства за обезпечаване на дейностите по събиране и обезвреждане на отпадъците, депониране и поддържане на чистотата |
| **VI. Да се подобри състоянието на водопроводната и канализационната система** |
| **подмяна на водопроводи**  | Реализация на инвестиционни проекти за ремонт на водопроводи **През 2020г. приключи реализацията на следните инвестиционни проекти:****- „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Хитрино, Община Хитрино в рамките на проект: „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа на с. Хитрино, Община Хитрино“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“;****- „Реконструкция на част от водоснабдителната система на с. Хитрино, община Хитрино в рамките на проект: „Постигане на социално равенство, обществено здраве и осигуряване на качествена жизнена среда, чрез реконструкция на част от водоснабдителната система на с. Хитрино“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“** | 2016-2020 г. |  | Реконструирани В и К мрежа. Намаляване на загубите при доставката на питейна вода.  |
| **Подобряване на състоянието на уличната мрежа**  | Реализация на инвестиционни проекти за реконструкция и основен ремонт на улици **През 2020г. приключи реализацията на инвестиционните проекти:****- „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в с. Хитрино, област Шумен, в рамките на проект: „Повишаване качеството на живот и създаване на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на с. Хитрино, община Хитрино“, с ИД № 27/07/2/0/00932“****Подобект 2: улица „от ОК 1 – до ОК 10“;****Подобект 3: улица „от ул. с ОК 1 – ОК 10 до ул. „Стара планина“;** **Подобект 4: улица „Стара планина“;****Подобект 5: улица „Камчия“;****Подобект 6: улица „от ОК 6 до ОК 14“;****Подобект 7: улица „Рила“;****Подобект 8: улица „Пирин“;****Подобект 9: улица „Шейново“;****Подобект 10: улица „Ивайло“;****Подобект 11: улица „Свобода“;****Подобект 12: улица „Добри Войников“;****Подобект 13: улица „Иван Вазов“;****Подобект 31: улица „Панайот Волов“;****Подобект 32: улица „от OK 5 до OK 15“;** **Подобект 33: улица „от OK 1 – до OK 5“;**- **„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в с. Хитрино, област Шумен, в рамките на проект: „Устойчив жизнен стандарт и нараснала привлекателност за населението, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на с. Хитрино, община Хитрино“, с ИД № 27/07/2/0/00933“****Подобект 14: улица „ОК 51 - ОК 137“;****Подобект 15: улица „От ОК 137 до ОК 138“;****Подобект 22: улица „Бузлуджа“;****Подобект 25: улица „София“;****Подобект 27: улица „Индже“;****Подобект 28: улица „Мир“;****Подобект 29: улица „Ален мак“;****Подобект 30: улица „Дружба“;**- **„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в с. Хитрино, област Шумен, в рамките на проект: „Обновление на с. Хитрино, община Хитрино, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа“, с ИД № 27/07/2/0/00934“****Подобект 1: улица „Възраждане“;****Подобект 16: улица „Симеон Велики“;****Подобект 34: тротоари по ул. „Еделвайс“, в участъка от ул. „Шипка“ до ул. „Цар Калоян“;**- **„Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в с. Хитрино, област Шумен, в рамките на проект: „Създаване на подобрена среда за живот на населението, чрез реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на с. Хитрино, община Хитрино“, с ИД № 27/07/2/0/00935“****Подобект 17: улица „ОК 75 – ОК 76“;****Подобект 18: улица „Цар Калоян“;****Подобект 19: улица „Никола Вапцаров“;****Подобект 20: улица „Хан Аспарух“;****Подобект 21: улица „Хаджи Димитър“;****Подобект 23: улица „Шипка“;****Подобект 24: улица „ОК 126 – ОК 139“;****Подобект 26: улица „Христо Ботев“** | 2016-2019 г. | ПРСР 2014-2020, Собствени средства | Подобрена улична мрежа  |

Изготвил: Гюлкан Ахмед – мл. експерт“ПЕ“ ОбА Хитрино

Настоящият Годишен отчет за 2020 година по изпълнение на плана за действие към „Програма за опазване на околната среда на община Хитрино за периода 2016-2020 г.” е приет с Решение № 19 от 25.02.2021 година, с Протокол № 2, точка 8 на Общински съвет Хитрино!

**МУСТАФА АХМЕД:**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ХИТРИНО

**ЕМИНЕ МЕДЖИТОВА:**

ПРОТОКОЛИСТ НА ОбС ХИТРИНО