*Приложение № 1 от 1 към Решение № 98 от 17.12.2020 г.- Протокол № 7, т.4.5.*

 **О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Х И Т Р И Н О**

9780 с. Хитрино, обл. ШУМЕН, ул. “Възраждане” №45, тел: 05341 / 21 30

***ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ХИТРИНО***

***2021 - 2031***

 17.12. 2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

[**сПИСЪК НА съкращения 3**](#_Toc58836310)

[**1. ВЪВЕДЕНИЕ 4**](#_Toc58836311)

[**2. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО 5**](#_Toc58836312)

[**3. Политика по енeргийна ефективност 6**](#_Toc58836313)

[**4. Състояние на енергийното потребление на Община ХИТРИНО 9**](#_Toc58836314)

[**5. Цел и обхват на Програмата за енергийна ефективност (ПЕЕ) 15**](#_Toc58836315)

[**6. Избор на програми дейности и мерки 24**](#_Toc58836316)

[**7. ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ХИТРИНО 2021-2031Г. 31**](#_Toc58836317)

[**8. Етапи на изпълнение 32**](#_Toc58836318)

[**9. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 33**](#_Toc58836319)

[**10. Наблюдение и контрол на изпълнението на ПЕЕ 36**](#_Toc58836320)

[**11. ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 39**](#_Toc58836321)

[**12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 40**](#_Toc58836322)

# сПИСЪК НА съкращения

**ВЕИ** Възобновяеми енергийни източници

**ЕС** Европейски съюз

**ЕЕ** Енергийна ефективност

**ПЕЕ** Програма заЕнергийна ефективност

**ЕСМ**  Енергоспестяващи мероприятия

**БГВ** Битово горещо водоснабдяване

**КЕВР** Комисия за енергийно и водно регулиране

**АУЕР**  Агенция за устойчиво енергийно производство

**ПЧП** Публично-частно партньорство

**ОП** Оперативна програма

**ФЕЕ** Фонд “Енергийна Ефективност”

**НПО** Неправителствена организация

**КПД** Коефициент на полезно действие

**kВт,кW** Киловат

**МВт,MW** Мегават

**кВтч,kWh** Киловат час

**кВт, кW (р)** Киловат пик

**МВтч,MWh** Мегават час

**кВт/год,kW/y** Киловата годишно

**МВтч/год, MW/y** Мегават часа годишно

**η** КПД (коефициент на полезно действие)

**ч,h** Час

**нм3** Нормални метра кубични

**м2** Метър квадратен

**кв.м.** Квадратен метър

**л/сек** Литър за секунда

**оС** Градус Целзий

**Ktoe** Килотон нефтен еквивалент

**Mtoe** Мегатон нефтен еквивалент

1. **ВЪВЕДЕНИЕ**

Съвременното понятието за енергийна ефективност означава извличане на максимална полза от всяка единица енергия чрез съответните навици и използване на модерни технологии за задоволяване на ежедневните нужди. Тя е най-лесният и ефективен начин за намаляване на енергийната консумация и замърсяването на околната среда. Разходът на енергия зависи основно от индустриалното развитие и броя на населението на всяка страна. Ако не се намали употребата на енергия, ще продължи да се увеличава цената й и зависимостта от внос на енергия и енергоносители.

В настоящия момент Държавите, членки на европейския съюз са изправени пред проблема с повишаването на цената на енергийните ресурси (петрол, въглища, природен газ и др.) и от заплахата за несигурност от доставките на енергия. Разходът на енергия зависи основно от индустриалното развитие и броя на населението на всяка страна. Ако не се намали употребата на енергия, ще продължи да се увеличава цената й и зависимостта от внос на енергия и енергоносители.

Накратко енергийната ефективност може да се представи като измерител на разумното използване на енергията. В основни линии включва повишаване на ефекта от дейностите, свързани с потребление на енергия, при същевременно намаляване на разходите за това, естествено без загубата на комфорт.

За енергийна ефективност говорят следните фактори:

* Намаляване разходите за скъпи горива и енергии;
* Повишаване сигурността на снабдяването с енергия;
* Подобряване топлинния комфорт;
* Намаляване емисиите на вредни вещества;
* Предпоставка за устойчиво развитие.

Една от ключовите цели е да се подпомогне местната власт при осигуряването на достатъчно финансиране за изпълнение на отговорностите им и за предоставяне на адекватни обществени услуги. В това отношение с програмата за енергийна ефективност се цели да се подпомогне общината да намери финансиране за решаването на належащи инфраструктурни проблеми и други социално ориентирани програми, при което обслужването на дълга се покрива изцяло от спестявания в общинските енергийни разходи.

 Държавната политика в направление Енергийна ефективност (ЕЕ) се осъществява въз основа на национални дългосрочни и краткосрочни програми, приети от МС в съответствие с чл.10 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) и наредбите към него. Отговорностите на общините в сферата на енергийната ефективност се съдържат в чл.9 и чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за енергийна ефективност, в чл.11 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, в чл.6 от Закона за енергетика, в чл.92 от Закона за устройство на територията и в съответствие с изпълнението на регионалните им планове за развитие за определен период.

• Органите на държавната власт и органите на местното самоуправление изготвят планове по енергийна ефективност и програми за тяхното изпълнение

• Държавните и местните органи представят отчети за изпълнение на плановете на изпълнителния директор на Агенция за устойчиво енергийно развитие

# ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО

Разработването на Програмата за енергийна ефективност(ПЕЕ) от органите на държавната власт и на ме­стно самоуправление е регламентирано в чл.12, ал.2 от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ). Тя е в съответствие с Националната стратегия от ЗЕЕ и Националния план за действие по енергийна ефективност, при отчитане на специфичните особености на регионалните планове за развитие на съответния район за планиране.

Общият стремеж при изпълнението на ПЕЕ е намаляване на енергийната интензивност на брутния вътрешен продукт на страната чрез намаляване на потреблението на енергийни ресурси от крайните потребители на горива и енергия.

Във връзка с посоченото по-горе е необходимо всяка Община да изготви програма за енергийната ефективност.

В качеството си на орган на изпълнителната власт на местно ниво и в съответствие с чл.12, ал.2 от ЗЕЕ, Община ХИТРИНО разработва Програма за енергийна ефективност на Община Хитрино- 2021 – 2031 г..

# Политика по енeргийна ефективност

Енергийната ефективност е качествено понятие, което изразява степента на използване на енергията. Да се повиши ефективността означава да се намали разходът на енергия, без да се накърнява качеството и комфортът за: отопление, осветление, превоз на хора и товари. Системата от мерки за енергийна ефективност може да намали консумацията и разходите на енергия, както и емисиите на парникови и вредни газове в атмосферния въздух и да доведе да повишаване качеството на околната среда в общината.

 На пазара на горива и енергия Община Хитрино е представена като Потребител. Основното перо в консумацията на енергия е обслужването на Общинските сгради: административни сгради, сгради на образованието,на спорта, на здравеопазването, социалните дейности и на културата, както и системата за улично осветление и транспорта.

 Въпреки ограничените бюджети на общината с помощта на реализирането на проекти от държавни и европейски програми и вложени собствени средства са въведени енергоспестяващи мерки (ЕСМ) в сгради общинска собственост, както и подмяна на част от уличното осветление в община Хитрино с цел намаляване на разходите за горива и енергия и ограничаване на вредните емисии, както и подобряване на комфорта.

В основата на програмата за енергийна ефективност на община Хитрино ще залегнат следните приоритети :

* **Подобряване на енергийните характеристики на публичния общински сграден фонд** ;
* Проучване на възможностите за използване на алтернативни енергоизточници и възобновяеми енергийни източници;
* Обследване за енергийна ефективност на сгради съгласно изискванията на ЗЕЕ;.
* Проектиране и подготовка на документи за кандидатстване по международни и национални програми за въвеждане на предписаните в обследванията ЕСМ.
* Възлагане и изпълнение на ЕСМ в сгради публична общинска собственост.
* Мерки за повишаване квалификацията и обучение на персонала, обслужващ енергийните системи.
* **Повишаване на енергийната ефективност в частните сгради, чрез** :
	+ оказване на техническа и консултантска помощ на проекти по национални и европейски програми за въвеждане енергоспестяващи мероприятия (ЕСМ) в частния жилищен фонд ;
	+ подготовка и провеждане на кампания за разясняване на енергийната ефективност в жилищните сгради;
* **Енергийна ефективност в сферите на местна промишленост, търговия и услуги:**
* Съдействие за включване в проекти за намаляване на енергийното потребление в енергоемките сектори на промишлеността;

 **3.1.Производство и доставка на енергия на територията на общината**

 По отношение на енергоносителите, баланса за община Хитрино се формира от: ел. енергия, течни горива и твърдите горива – основно дърва и въглища. Електроснабдяването на община Хитрино се осъществява от Националната енергийна система, като електропреносната и електроразпределителната мрежа и съоръженията към нея се стопанисват, поддържат и реконструират от електроразпределително дружество опериращо в североизточна България. Електропреносната и електроразпределителната мрежа на Община Хитрино са добре изградени. Всички селища на територията на общината са електрифицирани. Мрежата НН е въздушна.Проблемите са основно в енергоснабдяването и поддържането на енергийната система през зимния период..

 Община Хитрино попада в газоразпределителния регион “Добруджа”, определен за издаване на лицензии за изграждане на газоснабдителни мрежи с ниско налягане в общините от Шуменска, Добричка и Варненска области.

В рамките на община Хитрино няма присъединени обекти към газоснабдителната мрежа на лицензианта за регион „Добруджа“.

 За отопление на населението се използват ел. енергия и твърди горива – основно дърва, въглища и дървесни пелети .

 **3.2. Дейности на общината като потребител на енергия , като регулатор , като мотиватор и като ивеститор**

 Главна задача на общинския план за енергийна ефективност е прилагането на оптимален вариант от мерки за енергийна ефективност в средносрочен период и постигането на максимални икономически, социални и екологични резултати.

 Общината като юридически субект е консуматор на енергия. Това е свързано със задълженията, които по силата на закона трябва да изпълнява.Ролята на Общината като *потребител* на енергия най-често се прилага в 4 основни групи елементи за повишаване на енергийната ефективност в общината - технически, поведенчески, организационни и стимулиращи. Технически мерки се осъществяват при производството, доставката разпределението и при крайната консумация на енергия. Останалите мерки изискват по-малки разходи, но оказват съществено влияние, както върху консумацията на енергия, така и върху енергийната култура на крайните консуматори.Общината изпълнява тази си функция чрез:

* Възлагане извършването на енергийни обследвания на общински сгради;
* Възлагане изготвянето на необходимата строителна документация, съгласно ЗУТ.
* Реализация на проекти за саниране, рехабилитация и енергийноефективна реконструкция на общинските сгради.
* Обучения за прилагане на мерки за ЕЕ, използване на ВЕИ и реализация на Енергийни програма/проекти.
* Възлагане на доказването на постигнатите енергийни спестявания след реализация на ЕСМ

 Програмата за енергийна ефективност е насочен предимно към общинския сектор – сградите и услугите, при които общината изпълнява функцията си на консуматор на енергия. Мерките се съсредоточават предимно в общински сгради на училищата и детските градини, читалища, кметства, здравни заведения и др. В енергийния сектор, община Хитрино е потребител на енергия и нейно задължение е да осигурява енергия за всички общински обекти – сгради, улично осветление и транспорт.

 С оглед ролята на общината като местен орган на властта и произтичащите от това правомощия тя се явява като *мотиватор* за въздействие върху поведението на потребителите на енергия, основно чрез провеждане на информационна кампания и предоставяне на информация относно енергийната ефективност и използването на ВЕИ на територията на общината.

 Община Хитрино планира да провежда политика за повишаване културата на енергопотребление и неговата ефективност, чрез :

* Прилагане на енергоспестяващи мероприятия;
* Стимулиране на населението и стопанските обекти на територията на общината за изпълнението на мерки по енергийна ефективност за жилищния фонд, сгради и съоръжения на стопански субекти;
* Провеждане на образователна и информационна кампания;
* Въвеждане на наблюдение, анализ и оценка на състоянието на изпълнението на плана за енергийна ефективност и програмата на общината;

 Общината се явява и в ролята на *регулатор и инвеститор* основно чрез някои от своите дейности, като :

* Извършване на предпроектни проучвания;
* Подготовка на апликационни формуляри, събиране и окомплектоване на съпътстваща документация за кандидатстване с проекти за финансиране по Оперативни програми;
* Провеждане на процедури за подбор на изпълнител, съгласно ЗОП, за реализиране на получили финансиране проекти;
* Подпомагане на процеса за договаряне между етажна собственост и останалите участници на пазара на стоки и услуги при обновяване и поддържане на жилищните сгради;
* Спазване на законовите постановки и изисквания на ЗУТ при издаване на разрешения за строеж на инвестиционни проекти и въвеждането на обектите в експлоатация;
* Разработване и приемане на транспортната схема на общината.;

 До момента са предприети следните мерки за подобряване на енергийната ефективност на Община Хитрино:

* Подменени са уличните лампи с нови енергоспестяващи ;
* Ремонтирани са общинските сгради;
1. Състояние на енергийното потребление на Община ХИТРИНО

4.1. **Обобщена оценка на състоянието на енергопотреблението и потенциал за енергийни спестявания**

Анализът на ситуацията в различните сектори показва, че текущото състояние на енергийната ефективност в Община Хитрино не се различава от това в страната като цяло. Основните причини за това са високата енергоемкост на сградния фонд, високата енергоинтензивност на икономиката, морално остарели технологии, липса на ресурси за прилагане на енергоспестяващи мерки и др.

 Състоянието на сградите, оборудването и инсталациите в повечето общински и обществени обекти налагат провеждането на мерки за намаляване разхода на енергия както и влагане на инвестиции във физическото обновяване на сградите и подмяната на съоръженията. Основните причини за високите разходи за потребление на горива и енергия са: амортизирани отоплителни инсталации и термогенератори в сградите без ефективен контрол на горивния процес и автоматизирано управление на топлинните процеси; лошо физическо състояние на сградите и конструкциите – без стандартните изолации на покриви и стени, стари дограми, позволяващи безпрепятствена инфилтрация на студен въздух, осветление с енергоемки светлоизточници, липса на режими на топлоподаване, липса на локални организационни мероприятия, амортизирани транспортни средства.

 От голямо значение за общината е, че постигането на по-ниски текущи разходи за енергия и ефективността при изразходването им са предпоставка за подобряване на екологичната обстановка и намаляване на емисиите на парникови газове-въглероден двуокис, въглероден окис, серен двуокис, прахови частици и други замърсители на въздуха.

 Подобряването на топлоизолацията, модернизирането на отоплителните инсталации, могат да намалят енергопотреблението в съществуващия сграден фонд с около 50%.

 Сериозна пречка за реализирането на целенасочени действия са липсата на стимули за рационално енергопотребление, недостатъчната осведоменост на потребителите за възможностите за намаляване на консумацията, липсата на надеждна институционална база и др.

 Политиките на Общината в областта на повишаване на енергийната ефективност и разумното използване на енергия кореспондират с възможните мерки, които биха довели до подобряване на енергийните характеристики на сградния фонд, подобряване параметрите на околната среда и оптимизиране на потреблението на енергия. Ето защо, възможните действия са свързани от една страна с прилагането на мерки, целящи намаляване на консумацията на енергия (енергоспестяващи мерки), както и с такива, целящи подобряване на информираността на потребителите за енергийната ефективност, разумното използване на енергията и възможностите за оползотворяване на възобновяемата енергия

 **4.2. Консумация на енергия на територията на общината**

 Потреблението на енергията е разпределено в няколко сектора:

* Общински сгради в областта на образованието - училища и детски градини;
* Общински сгради в областтана административното обслубване;
* Общинска сграда в областта на здравеопазване- поликлиники и здравни пунктове;
* Общински сгради в областта на културата и спорта- читалища, културни домове, спортни зали и др.;
* Общински деиности свързани с услуги- улично осветление ;
* Общински деиности свързани с транспорта ;
* Непряко свързани с общинския бюджет - частни жилищни сгради, търговски заведения, селско стопански и промишлени производства.

 Показателите за разход на енергия се изчисляват по методиката, определена в наредбата по чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ.

 Потреблението на енергия за периода от 2018 до 2019 г. е систематизирано и определено чрез разхода на енергоносители и ел.енергия за общинските сгради в експлоатация и системата за улично осветление и транспорт.

***Енергопотребление Таблица 1***

|  |
| --- |
| **Консомация на енергия в общински сектори** |
| **Година** | **Обществен сектор** | **Биомаса и дърва** | **Въглища** | **Течно гориво** | **Ел.енергия** | **Общ разход на енергия** |
| **t/y** | **MWh/y** | **t/y** | **MWh/y** | **t/y** | **MWh/y** | **MWh/y** | **MWh/y** |
| **2018г.** | Администрация | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.48 | 110.48 |
| Здравеопазване | 3.00 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.81 | 17.68 |
| Образование | 17.00 | 55.93 | 7.00 | 26.81 | 15.86 | 184.44 | 55.35 | 322.53 |
| Култура и спорт | 4.00 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.80 | 59.96 |
| Транспорт | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.60 | 437.32 | 0.00 | 437.32 |
| Улично осветление | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659.38 | 659.38 |
| **Общо** | **24.00** | **78.96** | **7.00** | **26.81** | **53.46** | **621.77** | **879.825** | **1607.36** |
| **2019г.** | Администрация | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.5 | 105.52 |
| Здравеопазване | 3.00 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.7 | 15.53 |
| Образование | 19.00 | 62.51 | 6.00 | 22.98 | 9.06 | 105.31 | 57.2 | 248.00 |
| Култура и спорт | 4.00 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.6 | 61.79 |
| Транспорт | 0.00 |   | 0.00 | 0.00 | 48.91 | 568.88 | 0.0 | 568.88 |
| Улично осветление | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657.7 | 657.72 |
| **Общо** | **26.00** | **85.54** | **6.00** | **22.98** | **57.97** | **674.19** | **874.73** | **1657.43** |

Не са представени данни за енергийните разходи за непряко свързани с общинския бюджет обекти /частни жилищни сгради, търговски обекти, производствени и селсостопански предприятия/.

Анализа на енергопотреблението в общинските сектори от Таблица1 е показан графично:

**Фиг.1**

 При анализ на енергопотреблението по общински сектори, се откроява високия дял на сектор Улично осветление – 40%, следван от Транспорт – 34% и Образование – 15 %, останалите са с относително малък дял на потребление, Администрация 6%, Култура и спорт 4 % и Здравеопазване 1%. В секторите Улично осветление и Транспорт са най-високи консумациите на енергия поради това, че в тези два сектора са осъществени най-малко деиности за намаляването на консумацията на енергия. Следващия по енергийна интензивност сектор е Образование в резултат на това, че в този сектор сградния фонд се използва интензивно и не са прилагани ЕСМ спрямо него. В секторите, Администрация, Култура и спорт и Здравеопазване консумацията на горива и ел.енергия е относително ниска, тъй като в голямата си част сградния фонд се използва частично или периодично. Голяма част от сградния фонд на гореспоменатите сектори е с високи експлоатационни показатели по отношение на енергопотреблението, същото се отнася и за секторите Улично осветление и Транспорт.

Във връзка с горното общинската програма за енергийна ефективност ще има за цел да реши първо и приоритетно проблемите именно в общинския сграден фонд и Уличното осветление.

Анализирайки данните представени на фиг.2 и3 се вижда че е относително голям дела на използване на електрическата енергия 53%, както и течните горива 41%. Значителен дял от използваната елетрическа енергия е за улично осветление, но не е малък делът й за отопление в сектор Администрация.

**Фиг.2**

**Фиг.3**

 Течните горива се използват за транспортни средства и отопление в сградния фонд на сектор Образование .

 Биомасата и дървата в по-голямата си част се използват в инсталациите за изгаряне, които са с много ниска ефективност.

Основният извод от анализа на данните на фиг.2 и 3 е, че общинското ръководство при реализирането на проекти за подобряване енергийните характеристики на сградите, би следвало да залага и мерки за преминаване от ел.енергия, въглища и течни горива за отопление към високоефективни инсталации оползотворяващи биомаса или термопомпени инсталации. За това благоприятства и географското разположение на общината.

 Особенно внимание трябва да обърнем на факта, че намаляването на енергопотреблението чрез икономия на количествата води до влошаване на качеството на предлаганите услуги – отопление, осветление, качества на въздуха. Запазването и подобряването на качеството на живот е една от основните и решаващи за съществуванет й функции на общината.От това се налага извода ,че общината като местен орган на властта и произтичащите й от това правомощия може и трябва да въздейства върху поведението на потребителите, управлението на енергията и енергоносителите, да мотивира, съдейства и участва в развитието на алтернативни решения.

 Подробно е разгледан разходът на електрическа енергия по сектори и по години, тъй като в момента това е и най-скъпия енергоносители и е с относително висок дял в спектъра на консумацията на енергия в общинските обекти .

**Фиг.4**

От данните на фиг.4 за електропотреблението се вижда, че разходите в сектор Улично осветление и Администрация са най-високи в сравнение с всички останали. Уличното осветление не е реконструирано, което води до отличаващото се високо енергопотребление.

**Фиг.5**

 На фиг. 5 е разгледано енергопотреблението по сектори в годишен аспект. При анализа на графиката се вижда, че в годишен аспект се запачва относително постоянна консумацията на енергия по сектори, като сектора Улично осветление се отличава с най-висона енергийна интензивност.

# Цел и обхват на Програмата за енергийна ефективност (ПЕЕ)

 **5.1. Цели**

Основните цели на Програмата за енергийна ефективност (ПЕЕ) са да бъдат идентифицирани възможните дейности и мерки, които да доведат до енергийни спестявания, както и програмите и проектите за тяхното изпълнение. Също така чрез ПЕЕ е определено текущото състояние на енергийното потребление на всички обекти, на база на което ще бъдат определени възможните нива на намаляване на енергийните разходи.

 Общите цели на ПЕЕ се определят въз основа на приоритетите за развитие на общината като цяло и са съобразени с общите цели за развитие на района за планиране, както и със спецификата и потенциала на областта.Програмата за енергийна ефективност е насочена предимно към общинския сектор – сградите и услугите, при които общината изпълнява функцията си на консуматор на енергия. Мерките се съсредоточават предимно в сгради в почти всички сектори на общината.

 Общинската програма за енергийна ефективност отговаря и на националните приоритети за реализация на енергоспестяване и намаляване на вредните емисии в атмосферата.

 **Стратегическа цел на ПЕЕ** - „ постигане на устойчиво развитие ЧРЕЗ реализиране На по-високи нива на енергийна ефективност ”

Община Хитрино определя следните цели в програмата за енергийна ефективност:

* намаляване на разходите за горива и енергия;
* намаляване бюджетните разходи за енергия;
* намаляване на замърсяването на околната среда - намаляване на вредните емисии в атмосферата;
* създаване условия за изграждане на ВЕИ и изолзване на биомаса;

Постигането на целите може да стане чрез:

* обединяване и координиране действията по енергоспестяване в обществения сектор – обществени сгради, сгради на образованието и здравеопазването, сгради в областта на културата;
* разработване на проекти за енергийна ефективност - оценка на техни­ческите възможности и ресурсите;
* обосновка и защита на конкретни проекти пред финансови институции;
* създаване на предпоставки за влагане на инвестиции и финансиране на мерки, свързани с ефективното енергоуправление и използването на ВЕИ;

 **5.1.1. Подцели:**

* Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на обществени сгради:
* Извършване обследване за енергийна ефективност на обществени общински сгради в експлоатация.
* Изолация на външни стени;
* Изолация на под;
* Изолация на покрив;
* Подмяна на дограма;
* Енергоспестяващи мерки по котелни инсталации;
* Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление;
* Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации;
* Подобряване качеството на енергийните услуги:
* Достигане на нормативните изисквания за осветеност в учебни, детски, социални и здравни заведения, улици, пешеходни зони и др.;
* Осигуряване на оптимални условия за работна среда;
* Постепенна подмяна на остарелия и амортизиран автопарк.
* Поетапна реконструкция на уличното осветление
* Подмяна на осветители
* Изграждане на система за управление на уличното осветление

 **5.1.2. Структуриране на целите по сектори**

При разработването на ПЕЕ се прилага метода на приоритетните целеви групи, като се разглеждат нуждите на групи крайни потребители със сравним модел на потребление на енергията.

Изборът на целеви групи се извършва след преценка на направените разходи за енергия в натурално и стойностно изражение, потенциала за реализиране на икономии, социалната значимост, нивото на комфорт, степента на влияние на структурите на администрацията, желанието на отделните структури към общината и др.

 Възможностите за реализиране на проекти за енергийна ефективност в Община Хитрино се насочват в четири сектора:

Сектор "Сграден фонд" с целеви групи – училища, детски градини, здравни заведения, административни сгради ,сгради в областта на културата;

Сектор „Улично осветление“;

Сектор " Възобновяеми енергийни източници и енергия от биомаса”;

Сектор „Информираност”;

**В сектор „Сграден фонд“** най- ефективните енергоспестяващи мерки са:

Енергийно обследване на сградите.

Подмяна на съществуващата дървена и стоманена дограма с нова пластмасова и алуминиева дограма със стъклопакет с нискоемисийно стъкло;

Топлоизолация на покриви;

Полагане на фасадна топлоизолация;

Повишаване ефективността на отоплителната инсталация и въвеждане на система за автоматично регулиране ;

Подмяна на котелни инсталации с високоефективни изгарящи биомаса или термопомпи;

Внедряване на възобновяеми енергийни източници (напр. за сградите с непрекъсната употреба ,като детски градини,болници ,соц.домове и др.) е подходящо поставянето на термосоларни инсталации за топла вода .

**Приоритетни обекти за изпълнение на енергоспестяващи мерки в сектор „сграден фонд”за периода 2021-2031 са:**

 ***Таблица 2***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Адрес** |
|
| 1 | Кметство | с.Близнаци, ул. „Козлодуй“ № 2 |
| 2 | Кметство | с.Висока поляна, ул. „В.Левски“ № 20 |
| 3 | Кметство | с.Върбак, ул. „Хан Аспарух“ № 30 |
| 4 | Кметство | с.Длъжко, ул. „Победа“ № 21 |
| 5 | Кметство | с.Единаковци, ул. „Родопи“ № 2 |
| 6 | Кметство | с.Живково, ул. „Тополите“ № 15 |
| 7 | Кметство | с.Калино, ул. „Витоша“ № 18 |
| 8 | Кметство | с.Сливак, ул. „Пирин“ № 1 |
| 9 | Кметство | с.Тервел, ул. „Трети март“ № 30 |
| 10 | Старо кметство | с.Тимарево, ул.“България“ №16 |
| 11 | Здравна служба | с.Трем, ул.“Аврора“ №51 |
| 12 | Здравна служба | с.Развигорово, ул. „Славянка“ № 23 |
| 13 | Здравна служба | с.Живково, ул.“Чавдар“ № 1 |
| 14 |  Детска градина  |  с. Живково, ул.“Тополите“ № 24 |
| 15 | Детска градина |  с. Черна, ул. „Искър“ № 29 |
| 16 | Детска градина |  с. Трем, ул. „Свобода“ № 5 |
| 17 | Бивша Детска градина | с.Иглика,“Балкан“2 |

При прилагането на енергоспестяващите мерките ще се подобри комфорта на обитаване при спазване на съответните нормативни изисквания за температура, влажност, осветеност и др.показатели.

За сгради , които са паметници на културата или са от сектор „култура” е необходимо да бъдат въведени мерки, свързани с енергоспестяване, които следва да бъдат съобразени със спецификата на обектите – предимно недвижими културни ценности и реда за намеса върху тях.

**В сектор „Улично осветление“** е необходимо да се предприемат мерки за подмяна на съществуващите улични осветители, така че да се повиши осветеноста и се намали значително консумацията на енергия в сектора. Тези дейности ще доведат и до повишаване комфорта на жителите на общината.

**В сектор „Възобновяеми енергийни източници и енергия от биомаса“** могат да се приложат мерки за енергийна ефективност както в общинския сектор така и по инициатива на частни ползватели и инвеститори. Целта е използването на горива и енергия, замърсяващи по-малко околната среда, предотвратяването и решаването на екологичните проблеми в общината ще се предприемат действия за повишаване информираността на живеещите за възможностите за въвеждане и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници. През последните години нараства интересът към слънчевите колектори и системи за затопляне на вода, тъй като за нашата климатична зона слънчевите системи могат да доставят от 50 до 75 % от потребностите от топла вода. Териториалното разположение на Общината дава големи възможности за изграждане и на фотоволтаични системи за производство на ел.енергия, както и за инсталиране на високоефективни инсталации изгарящи биомаса.

**Приоритетни обекти за инсталиране на ВЕИ за периода 2021-2031 са:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование на сграда** | **ВЕИ инсталация** |
| 1 | Детска градина- с.Живково |  **Соларна инсталация за топла вода, отопление с дървесни пелети** |
| 2 | Детска градина- с.Черна |  **Соларна инсталация за топла вода, отопление с дървесни пелети** |
| 3 | Детска градина- с.Трем |  **Соларна инсталация за топла вода, отопление с дървесни пелети** |

**В сектор Информация / Информиране:** С цел намаляване използването на горива, замърсяващи околната среда и растящите изисквания на населението по отношение на опазването на околната среда и подобряване на качеството на живот, предотвратяването и решаването на екологичните проблеми в общината, следва да се предприемат действия за повишаване информираността на живеещите за възможностите за въвеждане на енергоспестяващи мерки и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници.

Осигуряване на участие в обучение по енергиен мениджмънт на спе­циалисти от общинската администрация, работещи в областта на енергийната ефективност;

Информираност, култура и знания на ръководния персонал на общинските обекти;

Експерти и специалисти в общинската администрация за разработване и реализиране на проекти по енергийна ефективност;

Квалификация на експлоатиращия персонал;

Предоставяне на информация по отношение на подобряването на енергийните характеристики на обществените и жи­лищните сгради /подобряване на топлоицзолацията, повишаване енергийната ефективност на осветлението, въвеждане на енергийно ефективни уреди, което ще доведе до намаляване на енергопотреблението/ и възможностите за финансирането им;

Предоставяне на информация за възможностите за включване в проекти за намаляване на енергийното потребление в енергоемките сектори на промишлеността.

 **5.1.3. Специфични цели, дейности ,мерки ,срокове и очаквани резултати от тях**

 След направените анализи и оценка на изходното състояние, както и на потенциала за енергийна ефективност в различните сектори на община Хитрино са определени целите и избрани приоритетни проекти, които да се изпълняват в рамките на Програмата за енергийна ефективност за периода 2021-2031 год. Мерките, инвестиционните проекти,необходими инвестиции,срокове и финансовота им осигуряване**,** както и кратко описание на предвидените неинвестиционни дейности.

**Цел №1: Прилагане на пакети от мерки за подобряване на енергийната ефективност на общинският сграден фонд, както и изграждане на ВЕИ инсталации . Подмяна на улично осветление.**

***Мярка 1.1.: Намаляване на количеството на консумираната енергия и повишаване на енергийната ефективност в общинските сгради***

**Очаквани резултати:**

Привеждане на сградния фонд към изискванията на Закона за енергийна ефективност и Наредбите към него , съвместно със саниране на сградите;

Намаляване на консумацията на електрическа енергия до 2% за периода 2021-2031 г.;

Намаляване на разходите на горива с до 3% за периода 2021-2031 г.;

Оптимизиране на бюджетните разходи в резултат на постигнатите икономии на енергия от изпълнените енергоефективни мерки, спрямо нормативно определените за предходни периоди;

Намаляване емисиите от СО2 до 3% за периода 2021-2031 г.;

Подобрен комфорт на обитаване в обновените сгради;

Удължен живот на санираните сгради и техните инсталации и съоръжения.

Възможност за прилагане на мерки по енергийна ефективност при тръжните процедури.

**Неинвестиционни дейности:**

 Обследване за енергийна ефективност ;

 Техническо задание;

 Инвестиционен проект;

Избор на финансиране на проекта;

 Подготовка на документи за процедури по ЗОП;

**Инвестиционни проекти:**

Внедряване на инвестиционни проекти за енергоефективни дейности и рехабилитация на сградите.

 Инсталиране до 2031г. на термосоларни инсталации за топла вода на общински сгради с целогодишно използване.

***Мярка 1.2.: Изграждане на ВЕИ инсталации***

**Очаквани резултати:**

 Намаляване на годишните разходи на енергия до 1 %;

Намаляване на емисиите от СО2 с 0,5 % годишно;

Намаляване на разходите за енергия;

Възможност за прилагане на мерки по енергийна ефективност при тръжните процедури.

**Неинвестиционни дейности:**

Техническо задание;

 Инвестиционен проект;

Избор на финансиране на проекта;

 Подготовка на документи за процедури по ЗОП;

**Инвестиционни проекти:**

Внедряване на инвестиционни проекти за ВЕИ инсталации.

 Инсталиране до 2031г. на термосоларни инсталации за топла вода на общински сгради с целогодишно използване.

***Мярка 1.3.: Подмяна на улично осветление***

**Очаквани резултати:**

 Намаляване на годишните разходи на енергия до 2 %;

Намаляване на емисиите от СО2 с 1 % годишно;

Намаляване на разходите за енергия;

Възможност за прилагане на мерки по енергийна ефективност при тръжните процедури.

**Неинвестиционни дейности:**

Техническо задание;

 Инвестиционен проект;

Избор на финансиране на проекта;

 Подготовка на документи за процедури по ЗОП;

**Инвестиционни проекти:**

Внедряване на инвестиционни проекти за Подмяна на улично осветление.

 Подмяна до 2031г. на значителен дял от съществуващите улични осветители.

**Цел № 2: Повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради на територията на общината**

***Мярка 2.1.: Подпомагане на процесите по цялостна реновация на жилищния сграден фонд***

**Очаквани резултати:**

Намаляване на годишните разходи на енергия с 2% годишно;

Намаляване на емисиите СО2;

Подобрен комфорт на обитаване в обновените сгради;

Удължен живот на изброените сгради и на техните инсталации и съоръжения.

**Неинвестиционни дейности:**

Насърчаване на проекти за енергийна ефективност в жилищни сгради;

Подготовка и провеждане на кампания за насърчаване на повишаването на енергийната ефективност в жилищните сгради;

насърчаване на използването на ВЕИ жилищни сгради;

информиране на жителите на общината за възможни финансови схеми за реализиране на частни проекти за ЕЕ и ВЕИ;

Оказване на техническа помощ за осъществяването на инвестиционни проекти за

повишаване на енергийната ефективност;

 **5.2. Обхват на Общинския план и програма за енергийна ефективност**

 Изпълнението на Общинския програмата за енергийна ефективност ще се осъществи за период от 10 години, където ще се вземе под внимание финансовото осигуряване и тежест на програмата върху общинския бюджет както във времето така и по отношение на различните източници на финансиране на плана и възможностите за неговото реално изпълнение.

# Избор на програми дейности и мерки

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Обект | Дейности | Инвестиции | Мерки | Времева рамка | Роля на общината | Очаквани резултати |
| 1 | Кметство с.Близнаци | Обследване за енергийна ефективност | 400лв | Мерки по ограждащи елемент,Мерки по инсталации, | 2021-2031г. | Възложител | Идентифициране на конкретни мерки за енергийно спестяване;Намаляване потреблението на горива и ел енергия;Намаляване необходимите текущи разходи;Намаляване на емисиите от СО2 в околната среда;Повишаване комфорта на обитаване в сградите и удължен живот на сгради и съоръжения;Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ |
| Проектиране на ЕСМ | 3000лв |
| Избор на финансиране и изпълнен на проекта | 20000лв |
| 2 | Кметство с.Висока Поляна | Обследване за енергийна ефективност | 400лв | Мерки по ограждащи елемент,Мерки по инсталации,  | 2021-2031г. | Възложител | Идентифициране на конкретни мерки за енергийно спестяване;Намаляване потреблението на горива и ел енергия;Намаляване необходимите текущи разходи;Намаляване на емисиите от СО2 в околната среда;Повишаване комфорта на обитаване в сградите и удължен живот на сгради и съоръжения;Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ |
| Проектиране на ЕСМ | 3000лв |
| Избор на финансиране и изпълнен на проекта | 20000лв |
| 3 | Кметство с.Върбак | Обследване за енергийна ефективност | 400лв | Мерки по ограждащи елемент,Мерки по инсталации, | 2021-2031г. | Възложител | Идентифициране на конкретни мерки за енергийно спестяване;Намаляване потреблението на горива и ел енергия;Намаляване необходимите текущи разходи;Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;Повишаване комфорта на обитаване в сградите и удължен живот на сгради и съоръжения;Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ |
| Проектиране на ЕСМ | 3000лв |
| Избор на финансиране и изпълнен на проекта | 20000лв |
| 4 | Кметство с.Длъжко | Обследване за енергийна ефективност | 400лв | Мерки по ограждащи елемент,Мерки по инсталации. | 2021-2031г. | Възложител | Идентифициране на конкретни мерки за енергийно спестяване;Намаляване потреблението на горива и ел енергия;Намаляване необходимите текущи разходи;Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;Повишаване комфорта на обитаване в сградите и удължен живот на сгради и съоръжения;Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ |
| Проектиране на ЕСМ | 3000лв |
| Избор на финансиране и изпълнен на проекта | 20000лв |
| 5 | Кметство с.Единаковци | Обследване за енергийна ефективност | 400лв | Мерки по ограждащи елемент,Мерки по инсталации. | 2021-2031г. | Възложител | Идентифициране на конкретни мерки за енергийно спестяване;Намаляване потреблението на горива и ел енергия;Намаляване необходимите текущи разходи;Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;Повишаване комфорта на обитаване в сградите и удължен живот на сгради и съоръжения;Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ |
| Проектиране на ЕСМ | 3000лв |
| Избор на финансиране и изпълнен на проекта | 20000лв |
| 6 | Кметство с.Живково | Обследване за енергийна ефективност | 400лв | Мерки по ограждащи елемент,Мерки по инсталации. | 2021-2031г. | Възложител | Идентифициране на конкретни мерки за енергийно спестяване;Намаляване потреблението на горива и ел енергия;Намаляване необходимите текущи разходи;Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;Повишаване комфорта на обитаване в сградите и удължен живот на сгради и съоръжения;Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ |
| Проектиране на ЕСМ | 3000лв |
| Избор на финансиране и изпълнен на проекта | 20000лв |
| 7 | Кметство с.Калино | Обследване за енергийна ефективност | 400лв | Мерки по ограждащи елемент,Мерки по инсталации,  | 2021-2031г. | Възложител | Идентифициране на конкретни мерки за енергийно спестяване;Намаляване потреблението на горива и ел енергия;Намаляване необходимите текущи разходи;Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;Повишаване комфорта на обитаване в сградите и удължен живот на сгради и съоръжения;Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ |
| Проектиране на ЕСМ | 3000лв |
| Избор на финансиране и изпълнен на проекта | 20000лв |
| 8 | Кметство с.Сливак | Обследване за енергийна ефективност | 400лв | Мерки по ограждащи елемент,Мерки по инсталации | 2021-2031г. | Възложител | Идентифициране на конкретни мерки за енергийно спестяване;Намаляване потреблението на горива и ел енергия;Намаляване необходимите текущи разходи;Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;Повишаване комфорта на обитаване в сградите и удължен живот на сгради и съоръжения;Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ |
| Проектиране на ЕСМ | 3000лв |
| Избор на финансиране и изпълнен на проекта | 20000лв |
| 9 | Кметство Тервел | Обследване за енергийна ефективност | 400лв | Мерки по ограждащи елемент,Мерки по инсталации | 2021-2031г. | Възложител | Идентифициране на конкретни мерки за енергийно спестяване;Намаляване потреблението на горива и ел енергия;Намаляване необходимите текущи разходи;Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;Повишаване комфорта на обитаване в сградите и удължен живот на сгради и съоръжения;Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ |
| Проектиране на ЕСМ | 3000лв |
| Избор на финансиране и изпълнен на проекта | 20000лв |
| 10 | Старо кметство с.Тимарево | Обследване за енергийна ефективност | 400лв | Мерки по ограждащи елемент,Мерки по инсталации | 2021-2031г. | Възложител | Идентифициране на конкретни мерки за енергийно спестяване;Намаляване потреблението на горива и ел енергия;Намаляване необходимите текущи разходи;Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;Повишаване комфорта на обитаване в сградите и удължен живот на сгради и съоръжения;Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ |
| Проектиране на ЕСМ | 3000лв |
| Избор на финансиране и изпълнен на проекта | 20000лв |
| 11 | Здравна служба с.Трем | Обследване за енергийна ефективност | 400лв | Мерки по ограждащи елемент,Мерки по инсталации | 2021-2031г. | Възложител | Идентифициране на конкретни мерки за енергийно спестяване;Намаляване потреблението на горива и ел енергия;Намаляване необходимите текущи разходи;Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;Повишаване комфорта на обитаване в сградите и удължен живот на сгради и съоръжения;Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ |
| Проектиране на ЕСМ | 5000лв |
| Избор на финансиране и изпълнен на проекта | 50000лв |
| 12 | Здравна служба с.Развигорово | Обследване за енергийна ефективност | 400лв | Мерки по ограждащи елемент,Мерки по инсталации | 2021-2031г. | Възложител | Идентифициране на конкретни мерки за енергийно спестяване;Намаляване потреблението на горива и ел енергия;Намаляване необходимите текущи разходи;Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;Повишаване комфорта на обитаване в сградите и удължен живот на сгради и съоръжения;Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ |
| Проектиране на ЕСМ | 4000лв |
| Избор на финансиране и изпълнен на проекта | 30000лв |
| 13 | Здравна служба с.Живково | Обследване за енергийна ефективност | 400лв | Мерки по ограждащи елемент,Мерки по инсталации | 2021-2031г. | Възложител | Идентифициране на конкретни мерки за енергийно спестяване;Намаляване потреблението на горива и ел енергия;Намаляване необходимите текущи разходи;Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;Повишаване комфорта на обитаване в сградите и удължен живот на сгради и съоръжения;Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ |
| Проектиране на ЕСМ | 3000лв |
| Избор на финансиране и изпълнен на проекта | 20000лв |
| 14 | Детска градина с.Живково | Обследване за енергийна ефективност | 400лв | Мерки по ограждащи елемент,Мерки по инсталации, изграждане на ВЕИ инсталации  | 2021-2031г. | Възложител | Идентифициране на конкретни мерки за енергийно спестяване;Намаляване потреблението на горива и ел енергия;Намаляване необходимите текущи разходи;Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;Повишаване комфорта на обитаване в сградите и удължен живот на сгради и съоръжения;Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ |
| Проектиране на ЕСМ | 5000лв |
| Избор на финансиране и изпълнен на проекта | 60000лв |
| 15 | Детска градина с.Черна | Обследване за енергийна ефективност | 400лв | Мерки по ограждащи елемент,Мерки по инсталации, изграждане на ВЕИ инсталации | 2021-2031г. | Възложител | Идентифициране на конкретни мерки за енергийно спестяване;Намаляване потреблението на горива и ел енергия;Намаляване необходимите текущи разходи;Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;Повишаване комфорта на обитаване в сградите и удължен живот на сгради и съоръжения;Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ |
| Проектиране на ЕСМ | 5000лв |
| Избор на финансиране и изпълнен на проекта | 60000лв |
| 16 | Детска градина с.Трем | Обследване за енергийна ефективност | 500лв | Мерки по ограждащи елемент,Мерки по инсталации | 2021-2031г. | Възложител | Идентифициране на конкретни мерки за енергийно спестяване;Намаляване потреблението на горива и ел енергия;Намаляване необходимите текущи разходи;Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;Повишаване комфорта на обитаване в сградите и удължен живот на сгради и съоръжения;Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ |
| Проектиране на ЕСМ | 6000лв |
| Избор на финансиране и изпълнен на проекта | 80000лв |
| 17 | Бивша детска градина с.Иглика | Обследване за енергийна ефективност | 400лв | Мерки по ограждащи елемент,Мерки по инсталации | 2021-2031г. | Възложител | Идентифициране на конкретни мерки за енергийно спестяване;Намаляване потреблението на горива и ел енергия;Намаляване необходимите текущи разходи;Намаляване на емисиите от СО2в околната среда;Повишаване комфорта на обитаване в сградите и удължен живот на сгради и съоръжения;Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ |
| Проектиране на ЕСМ | 5000лв |
| Избор на финансиране и изпълнен на проекта | 60000лв |
| 18 | Улично осветление в Община Хитрино | Предпроектно проучванр | 1000лв | Мерки по Улично осветление | 2021-2031г. | Възложител | Идентифициране на конкретни мерки за енергийно спестяване;Намаляване потреблението на ел енергия;Намаляване необходимите текущи разходи;Намаляване на емисиите от СО2 в околната среда;Повишаване качеството на живот на жителите на общината;Привеждане на Уличното осветление към деистващото законодателство и стандарти. |
| Проектиране на улично осветление | 3000лв |
| Избор на финансиране и изпълнен на проекта | 450000лв |

# ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ХИТРИНО 2021-2031Г.

 Прилагането на програмата ще допринесе за повишаването на жизнения стандарт на населението, опазването на околната среда и подобряването на екологичната обстановка, изграждането на нова и разширяването на съществуващата инфраструктура, които са приоритети за развитието на общината.

 Чрез повишаване на енергийната ефективност ще се намалят разходите на общинския бюджет и ще се осигурят средства за решаване на други жизнено важни обществени проблеми.

 Най-важните резултати, които ще се постигнат с реализирането на ПЕЕ са следните:

* Икономия на топлинна енергия;
* Икономия на електрическа енергия;
* Икономия на гориво;
* Намалени емисии парникови газове;
* Икономия на средства.

 Освен горните практически резултати, изпълнението на ПЕЕ ще доведе до:

* Опазване на околната среда;
* Замяна на енергия от класически източници;
* Забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийни ресурси;
* Подобряване на условията и стандарта на живот на хората;
* Диверсифициране на енергийните доставки и намаляване на зависимостта на обектите от цените на горива и енергии;
* Създаване на нови пазарни възможности за търговци /производители, фирми за услуги и т.н./ и разкриване на нови работни места;
* Създаване на конкуренция между основните енергийни доставчици, по-голяма сигурност на доставките и намаляване на цената на първичните енергоресурси;

Подпомагане постигането на устойчиво енергийно развитие и подобряване на показателите на околната среда, свързано с изпълнение на поетите задължения от Република България относно:Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата.

 **Очакваните ефекти от прилагането на програмата за енергийна ефективност е в следните области:**

**Енергийна инфраструктура** – оценяване на съществуващите възможности за икономии, с помощта на енергийните показатели, повишаване на информираността за ползите и предимствата по отношение на енергийната ефективност, намаляване на енергопотреблението, оползотворяване на местни ВЕИ, постигане на устойчиво енергийно развитие,повишаване на съзнанието на подрастващите в ефективно ползване на горива, енергия и вода.

**Общински сграден фонд** – намаляване на емисиите от парникови газове в оклната среда; намаляване потреблението на горива и ел. енергия; привеждане на сградите в съответствие със стандартите за енергийна ефективност и изискванията на законодателството в областта на енергийната ефективност; повишаване комфорта на обитаване в сградите.

**Улично осветление** – намаляване на емисиите от парникови газове в оклната среда; намаляване потреблението на ел. енергия; привеждане на уличното осветление към действащите стандарти и изискванията на законодателството в областта на енергийната ефективност; повишаване комфорта на жителите на общината.

**Жилищен сектор, промишленост** – повишаване на общественото съзнание при ползването на горива, енергия и вода; намаляване разходите и потреблението на горива, енергия и вода в частния и обществен сектор.

**Кадрова политика в областта на енергийната ефективност**- създаване на кадри, способни да провеждат ефективна енергийна политика на общинско ниво, както и да реализират проекти по енергийна ефективност .

# Етапи на изпълнение

 Като се отчита специфичният характер и сложността на всеки конкретен обект, както и спецификата и вида на избраните мерки, дейности и проекти се предвижда Програмата за енергийна ефективност да се изпълнява следвайки нормативно определената етапност,например:

**Обследване за енергийна ефективност на сгради и системи** – това включва детайлно обследване за енергийната ефективност на общинските сгради, на ситемите за улично осветление и в промишлеността , **анализ на фактическите енергийни баланси** и идентифициране на проблемите, разработване на пакети от енергоспестяващи мерки;

**Инвестиционно намерение** - това включва извършването на определени проучвания, с които се цели да се установи дали е целъсъобразно осъществяването на инвестиционното намерение, начините и мащаба на изпълнението му и др. Тези проучвания следва да изяснят и положението по редица маркетингови, технологически и други въпроси;

**Предварително проучване** – необходимо е да се направи предварително /т. нар. предпроектно/ проучване за състоянието на обектите, в които е предвидено да бъдат реализирани мерки и дейности за намаляване на енергийното потребление – състояние на съоръженията, конструкциите, енергийните системи, изследване на енергийните разходи за последните години, перспективи за дългосрочността на експлоатация и др.

**Инвестиционен проект** – разработване на инвестиционен проект е необходимо в някои случаи, поради спецификата и обема на предвидените дейности, като е изцяло съобразен с дейсващото законодателство.

**Подготовка и изпълнение на строителството** – това включва подготовка на всички необходими документи и извършване на съответните строително-монтажни дейности за постигане на поставената цел.

**Мониторинг** – за установяване на намалението на енергийното потребление след реализацията на съответните дейности и мерки, следва да се извършват ежемесечно отчитане и записване на параметрите от измервателните уреди, инструктаж на техническия персонал по поддръжката на инсталациите, както и повторно обследване за енергийна ефективност след едногодишна експоатация с цел доказване на постигнатите енергийни спестявания.

#  ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

В момента Общината не разполага със достатъчно собствени бюджетни финансови средства за инвестиции в проекти по ЕЕ. В интерес на Общината е да реализира подобни проекти, тъй като изразходва значителни средства от бюдже­та си за енергийни ресурси. Реализирането на подобни проекти не само облекча­ват Общинския бюджет, но и водят до модернизация на обектите при гарантиран енергиен комфорт. Те са атрактивни и изгодни, тъй като генерират енергоспестяващи ефекти, а не разходи. При реализирането на проекти за подобряване на енергийната ефективност няма дълги периоди на строителство и средствата за­почват да се възстановяват веднага след влагането им. Инвестирането в енер­гийната ефективност не е самоцел, а е средство за намаляване на разходите, си­гурността на енергоснабдяването и опазването на околната среда.

 За реализиране на проектите, които са включени в Общинската програма по Енергийна ефективност, може да бъдат използвани следните източници на финансиране:

републикански (държавен) бюджет - средствата за изпълнение на целевите годишни програми за осъществяване на мерки по ЕЕ се предвиждат ежегодно в ре­публиканския бюджет, в съответствие с възможностите му;

Общински бюджет - собствени средства за изпълнение на целеви програ­ми за осъществяване на мерки по ЕЕ - при ЕСКО договори от собствен ка­питал на изпълнителя или чрез предоставяне на участие в ПЧП на други инвеститори (търговски дружества, банки);

Заемен капитал - предоставян от финансови институции (банки, фондове, търговски дружества, включително и предприятията, предлагащи услуги в областта на енергийната ефективност), емисии на Общински облигационни заеми (ценни книжа), финансов лизинг и др.

Продажба на единици редуцирани емисии на парникови газове и енергийни спестявания (използ­вайки механизмите на "съвместо изпълнение" и "меж­дународна търговия с енергии и енергийни спестявания", както и чрез сключване на т. нар. "офсет" сделки);

Безвъзмездни средства (грант, субсидия) от различни фондове и между­народни програми;

За правилното прилагане на финансовите механизми и за да може Общината най-ефективно да се възползва от тях е необходимо: задълбочено проучване на условията за финансиране, правилно ориентиране на целите на конкретен проект към целите на определена програма или фонд, точна оценка на възможностите за съфинансиране и партньорство, достижими, изпълними и измерими екологични и икономически ползи от проекта, ресурсно обезпечаване и ефективен контрол над дейностите и разходване на средствата.

Финансирането (цялостно или частично) на проектите по Енергийна Ефективност може да се осъществи от различни източници, като ползва­нето на всеки от тях зависи от юридическия статут на собственика на проекта, как­то и от спецификата на самия проект, а именно:

*Бюджетни средства*

Средствата са съобразно възможностите на бюджета за съответната година.

При обекти общинска собственост средствата, предоставяни от републиканския бюджет, могат да бъдат заявени чрез бюджетите на общините и се определят като целеви субсидии от републиканския бюджет. За реализирането на програми за енергийна ефективност, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ, съставяни всяка година от централните органи на изпълнителната власт, областните управители и другите държавни органи, се предвиждат средства от републиканския бюджет. Средствата са съобразно възможностите на бюджета за съответната година. При обекти със смесена собственост (държавна и общинска) средствата, предоставяни от републиканския бюджет, могат да бъдат заявени чрез бюджетите на съответните ведомства пропорционално на дялове им.

Отпуснатите от държавния бюджет средства трябва да бъдат изразходвани в рамките на една календарна година.

*Собствени средства*

Стопанските субекти могат да реализират предложените мерки за енергийна ефективност чрез собствени средства. Възможно е да ползват и някои от споменатите по- горе механизми.

Източници за финансиране на мерки по енергийна ефективност и насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници в България са:

Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" (ФЕЕВИ)

Кредитни линии на ЕБВР:

*Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяема енергия,*

*Кредитна линия на ЕС/ЕБВР за енергийна ефективност в България*

*Кредитната линия за енергийна ефективност в бита*

Международен фонд “Козлодуй” /МФК/

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони *(чрез Програмата за развитие на селските райони )* и други евтопейски фондове и програми.

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

Финансиране от трета страна – чрез договори с гарантиран резултат, изпълнявани от предприятия за енергоефективни услуги – ЕСКО компании

Фонд „Енергетика и енергийни икономии” /ФЕЕИ/

Търговски заеми, предоставяни от местни търговски банки

Финансов лизинг

Емисии на общински облигационни заеми - ценни книжа

Продажба на единици редуцирани емисии на парникови газове или енергийни спестявания, използвайки механизмите на "съвместно изпълнение" и „търговия с емисии и енергийни спестявания”

Средства (вкл. целеви субсидии) от републиканския бюджет

# Наблюдение и контрол на изпълнението на ПЕЕ

 Наблюдението на изпълнението на Общинската програма за енергийна ефективност се извършва от Областния съвет по енергийна ефективност и от Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Тя ежегодно събира и обобщава информация за изпълнението на програмите за енергийна ефективност. Областния съвет по енергийна ефективност е другия орган, който със своя консултативен характер ще акцентира върху оценяването на конкретното изпълнение и даването на препоръки и насоки за работа при изпълнението на Общинските програми за енергийна ефективност.

В тази връзка и във връзка с изпълнение на нормативно задължителните си дейности общината организира наблюдението на програмата за енергийна ефективност чрез специализирана структура- ***Общински съвет по енергийна ефективност (ОбсЕЕ)*.**

За целта е необходимо в ОбСЕЕ да се докладва относно:

Оптимизиране на обема и повишаване достоверността на набираната ста­тистическа информация;

Създаване и поддържане на информационна система за състоянието на ЕЕ в общината ;

Резултати от изпълнението и ефектите от програмата по ЕЕ в Общината.

За реалното отчитане на дейностите по Общинската програма за енергийна ефективност(Програмата) е необходимо въвеж­дане на процедури, които да позволяват сравняването на стойности и осигуряват прозрачност в процеса на изпълнение на програмата, а именно:

Ежегодна оценка на резултатите от изпълнението и икономическия ефект на програмата по ЕЕ в Общината ;

Ежегодно доказване на постигнатите енергийни спестявания от въведените ЕСМ с изтекъл едногодишен срок на експлоатация;

Оптимизиране на обема и повишаване достоверността на набираната ста­тистическа информация.

За изпълнение на всичко гореизложено се предвижда със заповед на Кмета, в съответствие с изискванията на Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), да се създаде Общински съвет за енергийна ефективност (ОбСЕЕ) като организационна структура, отговорна за политиката на ЕЕ на общинско ниво.

На "Съвета по Енергийна Ефективност" ще се делегират следните основни права и задължения:

* периодични прегледи на постигнатия напредък по отношение на изпълнение на целите;
* анализи на резултатите от изпълнението на мерките и дейностите;
* оценка на степента на постигане на целите и на устойчивостта на резултатите;
* разглеждане на предложенията за промяна на мерките;
* предлагане на промени, свързани с постигането на целите на ПЕЕ;
* индикатори/показатели за това какво и как ще се наблюдава;
* периодичност на събираната информация;
* отговорностите по изпълнението, осъществяване на мониторинга и оценката.

 Наблюдението и контролът на плана и на общинската програма по ЕЕ продължава през целия период на действие. Изготвя отчет за изпълнение на програмата всяка година.

При необходимост от корекция и актуализация на програмата, кметът на общината внася предложение за това отново в Общински съвет. ПЕЕ *има отворен характер* и в срока на действие се усъвършенства, допълва и променя в зависимост от новопостъпилите данни, реалните потребности, срещаните проблеми и финансовите възможности.

 Изпълнението на планираните действия във всяка програма може да изостане от предначертания график и действителните резултати да са различни по време и сила от това, което се очаква. Много проблеми от такъв характер могат да бъдат смекчени или предотвратени при изграждането на система за мониторинг и контрол. Тази система осигурява необходимите инструменти, които позволяват да се определи степента на изпълнение на планираните стратегически цели. Тя включва установяване на индикатори, наблюдение на изпълнението, съпоставка на действителното и очакваното изпълнение и предприемане на коригиращи действия, ако се налага. На първо място трябва да се създаде система от индикатори, която да показва дали общинската програма се изпълнява така, както е приета.

При осъществяване на текущ контрол по изпълнението на целите и мерките на Общинската програма за енергийна ефективност съществено значение има процеса на оценяване.Оценките са структуроопределящ елемент на изпълнение на програмния документ и ориентир за правилността на провежданата политика по енергийна ефективност. За Програмата за енергийна ефективност, в зависимост от времевия хоризонт, се формират междинна оценка и последваща оценка.

Междинната оценка следва да се извършва след първата година на периода на действие на общинската програма за енергийна ефективност . В рамките на тази оценка следва да се оценят обобщените резултати от изпълнението му, като се прави и преглед на степента на достигане на формулираните цели и мерки и се отчетат възникналите положителни или отрицателни отклонения. Оценката следва да се извърши с конкретен анализ, въз основа на който да се предвиди съответната реакция. Това реално може да послужи и като начало на евентуално усъвършенстване и актуализация на програмата.

За целта е необходимо редовно да се докладва информация относно:

* Създаване и поддържане на информационна база за състоянието на ЕЕ в общината, оптимизиране на обема и повишаване на достоверността на набираната статистическа информация;
* Резултати от изпълнението и ефектите от плановете по ЕЕ в общината.

С цел наблюдението и контрола на изпълнението на изпълнението на програмата за енергийна ефективност са определени следните индикатори:

* бр. обновени жилищни сгради;
* бр. обследвани сгради;
* бр. обновени сгради – общинска собственост;
* бр. подменени осветителни тела с енергоспестяващи;
* спестени горива – тон;
* подменени отоплителни инсталации;
* спестена ел. енергия – kWh;
* използвани възобновяеми енергийни източници;
* спестени емисии;

 Последващата оценка, която следва да се извърши една година след приключване на срока на действие на програмата, трябва да съдържа:

* Оценка на ефективността и ефикасността на използваните мерки, инструменти и ресурси за изпълнението на плана;
* Оценка на общото въздействие върху икономиката и околната среда в общината;
* Анализ на факторите при изпълнение на Общинската програма по енергийна ефективност;

Изводи, относно същността и начина на прилагане на програмата за енергийна ефективност, както и на резултатите от осъществените мерки.

 Оценката може да се осъществява от експертите на общинската администрация, но е възможно тя да се извършва от независим експерт.

 Наблюдението и оценката трябва да проследяват не само използването на финансовия и ресурсен потенциал, но активно да отчитат настъпващите промени, в резултат на интервенциите).

 Оптималното осъществяване на дейностите по наблюдение и оценка на изпълнените или нереализирани цели от настоящата програма, ще позволи до голяма степен да се води успешна областна политика по енергийна ефективност.

# ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

 В съответствие с чл. 12, ал.5 от Закона за енергийна ефективност органите на държавната и местна власт ежегодно изпращат отчет до изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

 В съответствие с чл.12, ал.7 от ЗЕЕ изпълнителният директор на АУЕР утвърждава образец на отчет на изпълнението на дейностите и мерките от ПЕЕ. Този образец е разработен в таблична форма, посредством която се систематизират данните и резултатите (очаквани и постигнати) от изпълнението на дейностите и мерките от ПЕЕ. Към образеца са разработени и указания за неговото попълване.

Отчет – Приложение 2- приложението се изтегля от сайта на АУЕР –не се прилага тук , защото подлежи на актуализация със заповед на Изпълнителния директор на АУЕР в зависимост от действащото законодателство .

Указания за попълване на отчетната форма 3- не се прилага тук , защото подлежи на актуализация със заповед на Изпълнителния директор на АУЕР в зависимост от действащото законодателство.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Изготвянето на набелязаните общински програми е задължителна част от държавната политика по ЕЕ и налага участието на съответните регионални и местни структури. Разработването им и изпълнението на предвидените в тях проекти е част от регионалната политиката за устойчиво развитие. Мерките по ЕЕ ускоряват икономическия растеж, подпомагат опазването на околната среда и повишават жизнения стандарт на населението в съответния регион.

 От една страна законодателя е предвидил разработването на общински програми за ЕЕ да е задължителна част от държавната политика по ЕЕ. Националните програми се съставят от АУЕР въз основа на националната дългосрочна програма и програмите изготвени на отраслово, областно и общинско ниво. Част от държавната политика по ЕЕ са и задължителните обследвания на енергоемки обекти с годишно потребление над граници, определени в наредба за обследване за енергийна ефективност.

Енергийният мениджмънт на общината е съвкупност от дейности насочени към контрол и анализ на потреблението на енергия, планиране и внедряване на мерки за намаляване на енергийните разходи и за повишаване на енергийната ефективност, както и организиране на структури на общинско ниво, отговорни за провеждане на политиката за повишаване на енергийната ефективност, която води до устойчиво развитие на Общината.

Настоящата „ Програма за енергийна ефективност на Община Хитрино 2021-2031г.“ е приета от Общински съвет Хитрино, на заседанието му, проведено на 17.12.2020 година, с Решение № 98, точка 4.5.

**МУСТАФА АХМЕД:**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС – ХИТРИНО

**НЕВЯНКА ТОДЕВА:**

ПРОТОКОЛИСТ НА ОбС – ХИТРИНО